# Auditoria Completa do Aplicativo IA Aprova

Documento de referência para acompanhamento e resolução dos bloqueadores de lançamento

Data da auditoria: 12 de setembro de 2026

Escopo: código, frontend, backend, banco de dados, funcionalidades, segurança, riscos de fraude, conteúdo e preparação para Apple App Store e Google Play.

# Conclusão executiva

O IA Aprova possui uma fundação técnica consistente, com código tipado, API estruturada, migrations protegidas e testes locais passando. Entretanto, ainda não está pronto para produção nem para publicação nas lojas. Os maiores bloqueios são o build final não comprovado, compliance legal, evidências de release, validação de segurança em ambiente real e a ausência de um banco de questões elegível, autorizado e revisado.

| Área | Prontidão | Situação |
| --- | --- | --- |
| Engenharia e código | 75% | Typecheck completo e testes principais aprovados |
| Frontend | 65% | Rotas e fluxos presentes; falta E2E em dispositivos reais |
| Backend | 70% | 32 rotas e controles importantes; falta validação de produção |
| Banco de dados | 65% | 15 migrations e guards aprovados |
| Segurança | 55% | Modelo e controles estáticos; sem pentest |
| Funcionalidades reais | 55% | Base ampla; integrações ainda não comprovadas |
| Banco de questões elegível | 0% | 0 blueprints, 0 lotes e 0 direitos aprovados |
| Pronto para lojas | 15% | Release gate bloqueado por 19 bloqueadores |
| Pronto para produção geral | 30% | Estimativa conservadora baseada nas evidências |

# Evidências verificadas

Typecheck completo aprovado.

API com 101 de 101 testes aprovados.

Worker com 47 de 47 testes aprovados.

Contratos OpenAPI com 16 de 16 testes aprovados.

Conteúdo com 34 de 34 testes técnicos aprovados.

Testes de identidade, faixa etária, outbox e simulados aprovados.

Testes de segurança documental aprovados.

Guards de banco e migrations aprovados.

O export do Expo travou sem gerar artefatos de distribuição.

O release checker retornou releaseAllowed false com 6 achados e 19 bloqueadores de compliance.

# Banco de questões

A base estática contém 467 registros em eaar-questions-official.ts, porém os 467 estão sem explicação pedagógica. Esses registros não estão liberados para produção. O catálogo editorial possui 19 famílias de concurso, mas nenhum blueprint aprovado, nenhum documento de direitos aprovado e nenhum lote elegível.

| Item | Resultado atual | Implicação |
| --- | --- | --- |
| Questões estáticas identificadas | 467 | Não equivalem a corpus aprovado |
| Explicações pedagógicas completas | 0 de 467 | Conteúdo incompleto |
| Famílias de concurso | 19 | Sem blueprint aprovado |
| Blueprints aprovados | 0 | Nenhum simulado pode ser liberado |
| Direitos ou licenças aprovados | 0 | Risco autoral e bloqueio jurídico |
| Lotes elegíveis | 0 | Cobertura de produção igual a zero |

Ordem de regularização: aprovar matriz de concursos e matérias; obter licença ou produzir conteúdo autoral; criar explicações e racionales; executar revisão cega, revisão especialista e auditoria independente; deduplicar; registrar fonte, hash, versão e aprovação; publicar somente lotes aprovados.

# Frontend

Foram identificadas 41 rotas e telas Expo, incluindo autenticação, onboarding, questões, simulados, progresso, perfil, ranking, duelo, assinatura, guardião, configurações e privacidade. A aplicação usa API real, React Query, SecureStore, SQLite outbox e RevenueCat.

Pendências de validação: fluxo completo em iOS e Android; Apple Sign In; deep links; compra e restauração; sincronização offline; acessibilidade; diferentes tamanhos de tela; notificações; ranking; duelo; denúncias; bloqueios; estados de erro e reconexão.

# Backend e banco de dados

O backend possui 32 rotas, autenticação Clerk, escopo por usuário, idempotência, proteção contra replay, webhook RevenueCat com inbox, exportação e exclusão de dados e invariantes PostgreSQL. O banco contém 15 migrations e tabelas para usuários, identidade, conteúdo, progresso, social, cobrança, privacidade, simulados e integridade do app.

Ainda falta comprovar integração com PostgreSQL de produção, carga, observabilidade, backups, restauração, rotação de secrets, IAM e execução dos fluxos críticos em ambiente controlado.

# Segurança e riscos de fraude

| Risco | Impacto | Ação necessária |
| --- | --- | --- |
| Fraude de assinatura | Alto | Testar replay, recibos inválidos, compartilhamento e reconciliação |
| Account takeover | Crítico | Validar tokens, redirects, sessões e Apple Sign In |
| IDOR ou BOLA | Crítico | Pentest autorizado em recursos de usuário |
| Manipulação de ranking e duelo | Alto | Testar automação, pontuação e limites |
| Vazamento de PII | Alto | Revisar logs, telemetria, outbox e backups |
| Roubo local | Alto | Avaliar criptografia do SQLite |
| Conteúdo sem licença | Crítico | Bloquear publicação até registrar direitos |
| DoS e brute force | Alto | Comprovar rate limiting, alertas e resposta |
| Abuso social | Alto | Validar denúncia, bloqueio e proteção de menores |

Não foi realizado pentest, tentativa de fraude, ataque de rede ou aprovação de release. A auditoria identifica riscos e controles presentes no código, mas não certifica segurança operacional.

# Bloqueios para as lojas

Pacote de publicação em estado draft_blocked.

owner e extra.eas.projectId ausentes no app config.

Oito documentos legais públicos ainda possuem placeholders.

85 campos de evidência vazios ou falsos.

Screenshots reais inexistentes.

Nenhum IPA ou AAB final.

Nenhum hash de build, SBOM ou auditoria de manifest nativo.

Nenhum teste comprovado de compras em sandbox.

Nenhuma aprovação formal de direitos autorais.

19 bloqueadores canônicos de compliance ainda abertos.

Para o Google Play, a documentação oficial informa que novos apps e atualizações devem mirar Android 16 API 36 desde 31 de agosto de 2026. Esse requisito precisa ser confirmado no manifest gerado pelo build EAS. Para a Apple, criação de conta exige caminho de exclusão dentro do app e o App Store Connect exige URL de privacidade e declarações de dados.

Apple App Review Guidelines: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

Apple App Privacy: https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-information/manage-app-privacy

Google Play Account Deletion: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111?hl=en

Google Play Target API: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878?hl=en

# Plano de resolução em 14 fases

1. Fazer o build Expo funcionar no Node 22 e EAS.

2. Configurar owner, project ID e credenciais de distribuição.

3. Corrigir e publicar documentos legais sem placeholders.

4. Fechar privacidade, termos, LGPD e exclusão de conta.

5. Validar Clerk, Apple Sign In e redirects de produção.

6. Configurar RevenueCat, produtos, webhooks e sandbox.

7. Validar PostgreSQL, migrations, backups e restauração.

8. Fechar secrets, IAM, logs e monitoramento.

9. Executar testes E2E em dispositivos iOS e Android.

10. Executar pentest, testes de abuso e testes antifraude.

11. Validar moderação, bloqueios, denúncias e proteção social.

12. Regularizar direitos e aprovar o banco de questões.

13. Gerar screenshots, metadata, Data Safety, App Privacy e classificação etária.

14. Gerar IPA e AAB, SBOM, hashes, evidências e executar o release gate final.

# Arquivos de referência

artifacts/ia-aprova/RELEASE_CHECKLIST.md

docs/store-release/store-package.json

docs/store-release/release-evidence.json

content/reports/coverage-gaps.json

docs/security/threat-model.pt-BR.md

content/catalog/blueprints.json

content/rights/registry.json

content/eligible/batches.manifest.json